Извещение №_404_ от 30 апреля_2009г.

##### УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

МУЗ «Центральная городская больница»

г. Великие Луки

______________ И.В. Залепа

«_30_» _апреля_2009 г.

##### КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на проведение работ по замене пассажирских лифтов

в здании роддома.

2009г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Извещение о проведении конкурса | 3 |
| 2 | Техническое задание | 4 |
| 3 | Требования Заказчика к количеству и условиям выполнения работ | 5 |
| 4 | Источник финансирования. Порядок оплаты и порядок формирования цены контракта | 5 |
| 5 | Инструкция для участников размещения заказа | 6 |
| 6 | Порядок и сроки проведения открытого конкурса | 6 |
| 7 | Порядок предоставления конкурсной документации | 7 |
| 8 | Опись документов | 10 |
| 9 | Заявка на участие в открытом конкурсе | 11 |
| 10 | Анкета участника размещения заказа | 12 |
| 11 | Конкурсное предложение | 13 |
| 12 | Проект муниципального контракта | 14 |

# Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки извещает о проведении открытого конкурса на проведение работ по замене пассажирских лифтов в здании роддома.

1.Форма  торгов: открытый конкурс

2.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10; факс. 8-81153-7-44-84, тел. 8-81153-7-29-67; e-mail: Vlkcgb@ellink.ru

3.Предмет муниципального контракта:

Проведение работ по замене пассажирских лифтов (с распашными дверями) в здании роддома

(2 единицы).

Техническое задание на проведение работ по замене пассажирских лифтов  отражено в конкурсной документации.

4.Место выполнения работ:

182100, Псковская область, г. великие Луки, ул. С. Ковалевской, д. 20

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 700 000 (Три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

6.  Конкурсная документация может быть получена со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса всеми заинтересованными участниками размещения заказа на основании заявления, поданного заказчику в письменном виде по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Больничная, д. 10  МУЗ «Центральная городская больница» г. Великие Луки (отдел по правовым вопросам и маркетингу).

Дополнительная информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте: www.velikieluki.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе    в 10 часов 00 минут 03 мая 2009 года, по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. № 1.

8.   Место, дата и время рассмотрения заявок  в 10 часов 00 минут 04 мая 2009 года, по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. № 1.

Подведение итогов конкурса  в 10 часов 00 минут 05 мая 2009 года

Преимущества предоставляемые осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.

Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявление на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

Заказчик МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки

Главный врач								         И.В. Залепа

Техническое задание на проведение работ по замене пассажирских лифтов (с распашными дверями) в здании роддома взамен устаревших.

1. Изготовление проектно-сметной документации:

1.1. Изготовление сметной документации на лифт с распашными дверями на 1200 мм.

Грузоподъёмность 500 кг

На 4 остановки (1,2,3,4 этажа)

Кабина проходная.

Обрамление дверей шахты.

(Размер шахты 1950х2700).

1.2. Изготовление сметной документации на лифт с распашными дверями на 1200 кг.

Грузоподъёмность 630 кг

На 5 остановок (подвал, 1,2,3,4 этаж)

Кабина проходная

Обрамление дверей шахты.

(Размер шахты 1950х2700).

2. Оборудование:

2.1. Лифт с распашными дверями на 1200 мм.

Грузоподъёмность 500 кг

На 4 остановки (1,2,3,4 этажа)

Кабина проходная.

Обрамление дверей шахты.

Доставка на объект монтажа лифтового оборудования.

(Размер шахты 1950х2700).

2.2. Лифт с распашными дверями на 1200 кг.

Грузоподъёмность 630 кг

На 5 остановок (подвал, 1,2,3,4 этаж)

Кабина проходная.

Обрамление дверей шахты.

Доставка на объект монтажа лифтового оборудования

(Размер шахты 1950х2700).

3. Демонтаж устаревших лифтов – 2 единицы..

4. Разборка и сборка оборудования лифтов для доставки на место установки – 2 единицы.

5. Монтаж нового оборудования лифтов – 2 единицы.

6. Строительные работы по двум лифтовым шахтам, необходимые во время монтажа лифтов, доставка строительных материалов на объект.

7. Диспетчеризация двух лифтов.

8. Пусконаладочные работы двух лифтов.

9. Полное техническое освидетельствование и сдача РОСТЕХНАДЗОРУ.

10. Экспертиза проекта промышленной безопасности двух лифтов.

Согласовано:

Заместитель главного врача по технике					В.Н. Иванова

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К КАЧЕСТВУ И УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Срок выполнения работ:  3 месяца с момента заключения муниципального контракта.

# 2. Место выполнения работ: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. С. Ковалевской, д. 20.

3. Гарантийный срок на выполненные работы – три года. На оборудование, комплектующие изделия и используемые материалы – в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей.

4. Условия выполнения работ:

4.1. Проведение работ в соответствии с выполненной сметной документацией Подрядчика. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиП, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004).

Применение материалов, разрешённых для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов до начала выполнения работ (на момент заключения муниципального контракта).

Подрядчик предоставляет документы удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей применённых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) до начала выполнения работ.

4.2. Требования к безопасности выполняемых работ: Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм.

4.3.  Требования к результатам работ: Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиП, СанПиН, ППБ 01-03).

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

1.   Источники финансирования: средства муниципального бюджета.

2. Цена контракта, предлагаемая участником конкурса непосредственно при проведении конкурса, включает НДС, стоимость изготовления проектно-сметной документации, стоимость материалов необходимых для выполнения работ, демонтажа, выполнения ремонта, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

(окончательная фиксированная цена контракта).

3. Заказчик производит авансовый платёж в размере 30% от цены муниципального контракта. Оставшаяся сумма выплачивается в течение 30 банковских дней с момента выполнения работ безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

4. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с исполнителями работ, установлен российский рубль.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Требования к обеспечению заявки на участие в конкурсе не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Требования к обеспечению исполнения контракта не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПОДПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. Муниципальный контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Даты и время основных этапов проведения  открытого конкурса

1.1. Дата опубликования извещения о проведении конкурса – 30 апреля 2009 года

1.2. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе – 04 мая 2009 года по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10 (отдел по правовым  вопросам и маркетингу)

1.3. Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе – в 15 часов 00 минут 02 июня 2009 года

1.4. Место, дата  и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – в 10 часов 00 минут 03 июня 2009 года, по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д.24, здание Администрации города Великие Луки, каб.№1

1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок –  в 10 часов 00 минут 04 июня 2009 года, по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д.24, здание Администрации города Великие Луки, каб.№1

1.6. Место, дата и время подведения итогов конкурса –  в 10 часов 00 минут 05 июня 2009 года, по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д.24, здание Администрации города Великие Луки, каб.№1

2. Общие положения

2.1. Конкурс является открытым.

2.2. Муниципальный заказчик по размещению заказа – Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки.

2.3. Участник размещения заказа - лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.4. Подача заявок на участие в конкурса в форме электронного документа и электронная форма участия в аукционе не предусматриваются.

3. Перечень нормативных правовых актов,

являющихся основанием для проведения открытого конкурса

3.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

3.2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3.3.Федеральный закон от 21.07.05г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.4.Решение Великолукской городской Думы от 26.04.2006 N 32 «Об утверждении положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Великие Луки».

4. Порядок и сроки проведения открытого конкурса

4.1. Извещение о проведении конкурса опубликовывается в газете «Великолукская правда. Новости» и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru  не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией.

4.3. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.4. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.5.Заказчик, единая комиссия в случае  недостоверности, неполноты или несоответствия информации, представленной в конкурсной заявке, предъявляемым требованиям вправе отклонить заявку от участия в конкурсе.

4.6. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух участников.

4.7. Заказчик вправе отказаться от  проведения конкурса, но не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается  заказчиком в газете «Великолукская правда Новости» в течение 5 дней и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru. в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

5. Требования к участникам размещения заказа путем

проведения торгов

5.1. Участник размещения заказа не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства.

5.2. Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

5.3. Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Порядок предоставления конкурсной документации

6.1. Конкурсная документация выдается со дня опубликования извещения о проведении конкурса всем заинтересованным участникам размещения заказа на основании заявления, поданного заказчику в письменной форме по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки,   ул. Больничная, д.10. Конкурсная документация выдается на магнитном носителе (дискета участника) г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10.

6.2. Для ознакомления конкурсная документация размещается на сайте www.velikieluki.ru.

7. Перечень и формы документов, представляемых участником размещения заказа

1. Опись представленных документов (по форме, оригинал).

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Заявка на участие в конкурсе (по форме, оригинал).

- 4. Конкурсное предложение (по форме, оригинал).

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости).

При необходимости, участником размещения заказа по собственной инициативе приведенный выше список может быть дополнен документами, поясняющими  отдельные положения своей конкурсной заявки, содержащими сведения об опыте работы  и т.д.

8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений

8.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет участнику размещения заказа  разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

8.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

8.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение 2 дней размещаются заказчик в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

9. Требования к оформлению и подаче конкурсной заявки

9.1. Участник размещения заказа имеет право подать только одну конкурсную заявку на участие в конкурсе. Конкурсные заявки после рассмотрения комиссией не возвращаются и хранятся у заказчика в течение 3 лет.

9.2.  Конкурсная заявка оформляется на русском языке.

9.3. В состав конкурсной заявки на участие в конкурсе входит документация, указанная в разделе 1 настоящей инструкции. Документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с данными формами. Никакие исправления не допускаются.

9.4. Каждый из документов, содержащий больше одного листа, должен быть сброшюрован, пронумерован и скреплен печатью организации и подписью лица, имеющего полномочия для их подписания от имени  участника конкурса.

9.5. Все копии документов, входящих в конкурсную заявку, заверяются подписью уполномоченного лица участника размещения заказа и печатью организации. Опись документов скрепляется подписью и печатью участника.

9.6. Конкурсная заявка запечатывается в конверт, на котором указывается  наименование открытого конкурса. Не допускается указывать на конверте наименование (для юридического лица) и фамилию, имя, отчество (для физических лиц) участника размещения заказа.

9.7. Представленная заявка регистрируется заказчиком в журнале. По требованию участника размещения заказа выдается расписка с указанием даты получения документов. Принятые документы хранятся в сейфе до даты проведения конкурса. При приеме конкурсной заявки проверяется только сохранность конверта.

9.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время вскрытия конвертов с такими заявками.

Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после истечения установленного срока подачи заявок.

10. Порядок подведения  итогов конкурса

10.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. По результатам составляется протокол вскрытия конвертов, который в день его подписания размещается заказчиком на официальном сайте www.velikieluki.ru.

10.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками  на участие в конкурсе.

10.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. По результатам составляется протокол рассмотрения заявок, который размещается  заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте www.velikieluki.ru.

10.5. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. По результатам составляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который после подписания в течение одного дня размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru. и в течение 5 дней опубликовывается в газете «Великолукская правда Новости».

10.6. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия в соответствии с критериями, приведенными в извещении о проведении конкурса.

Конкурсной заявке участника конкурса, признанного победителем, присваивается первый номер.

10.7. В течение 3 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок заказчик передает победителю конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе.

10.8. Победитель подписывает проект контракта в течение десяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

10.9. После определения победителя конкурса заказчик вправе отказаться от заключения с ним контракта в случае установления фактов несоответствия победителя конкурса требованиям раздела 5 настоящей инструкции и (или) если на имущество победителя конкурса наложен арест, причем на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов победителя конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

# Форма описи документов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в ________ [указать: открытом / закрытом] конкурсе

на _________ [указать наименование предмета конкурса]

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование организации-Участника размещения заказа)

конкурсе _______ [указать название конкурса] нами направляются нижеперечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе |  |
| 2. | Анкета Участника размещения заказа |  |
| 3. | Конкурсное предложение |  |
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) выданная ФНС России |  |
| 5. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность) |  |
| 6. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа |  |

Форма  заявки на участие в конкурс

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчик:

МУЗ «Центральная городская больница» г. Великие Луки

182100, Псковская область, г.Великие Луки,

ул. Больничная, д. 10.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

# на право заключения  с МУЗ «Центральная городская больница» г. Великие Луки муниципального контракта на проведение работ по замене пассажирских лифтов

# в здании роддома.

«_____»__________2009 г.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта

(наименование организации-Участника размещения заказа)

в лице_________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать  в конкурсе  и направляет настоящую заявку.

2.Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с конкурсной заявкой и на условиях, которые мы  представили в конкурсном предложении.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

(наименование организации  Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

5.Настоящая заявка действует до завершения процедуры конкурса.

6.Наши адреса: юридический _______________________________________________

почтовый __________________________________________________

7.Контактное лицо________________________________________________________

телефон_______________факс___________________

м.п. ________________________________     _______________________

(ф.и.о.)

Форма анкеты участника

размещения заказа

АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1.Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма |  |
| --- | --- |
| 2.Руководитель: Ф.И.О. |  |
| 3.Регистрационные данные: - дата, место и орган регистрации, - учредители, - срок деятельности организации, - номер и почтовый адрес ИФНС, - ИНН / КПП, - ОГРН, - ОКПО, |  |
| 4.Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 5.Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс |  |
| 6.Банковские реквизиты 6.1.Наименование обслуживающего банка 6.2.Расчетный счет 6.3.Корреспондентский счет 6.4.Код БИК |  |

______________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

#### Форма конкурсного предложения

КОНКУРСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить _________________________________________________ (указать наименование,сроки,качественные характеристики)  на следующих условиях.

1. Описание  качественных  характеристик .

2. Цена контракта  с учетом расходов на уплату налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей составляет: _________________________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС - ______________(сумма прописью) рублей.

3. Условия платежа: Заказчик производит авансовый платёж в размере 30% от цены муниципального контракта. Оставшаяся сумма выплачивается в течение 30 банковских дней с момента выполнения работ безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

4. Срок, условия выполнения работ: 3 месяца с момента заключения муниципального контракта. Качественное и своевременное выполнение работ и соблюдение технологий.

5. Предложения об условиях исполнения муниципального контракта:

___________________________________________________________________

(предложения участника размещения заказа по изменению и дополнению проекта муниципального  контракта)

Мы обязуемся, в случае, если наша конкурсная заявка будет принята, начать и завершить работы в указанные сроки и в соответствии с требованиями муниципального контракта.

___________________

(подпись уполномоченного представителя)                                             (должность)

М.П.

___________________

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

## НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ В ЗДАНИИ РОДДОМА ПО УЛ. С. КОВАЛЕВСКОЙ Д.20 для МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки № _________

город Великие Луки               			        		  «__» ___________  2009 года

МУЗ «Центральная городская больница» города Великие Луки, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача Залепы Игоря Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили

настоящий муниципальный контракт по результатам ____________.

- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по замене пассажирских лифтов          (в количестве 2-х единиц) в здании роддома по адресу ул. С. Ковалевской д.20 для МУЗ «ЦГБ» города Великие Луки (далее работы) согласно подготовленной сметной документацией Подрядчика, которая является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, в обусловленный настоящим контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.2. Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями СНиП, СанПиН, ППБ, МДС 81-35.2004 нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ)

1.3. Подрядчик предоставляет документы удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей применённых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) до начала выполнения работ.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Поставка материалов, необходимых для выполнения работ осуществляется за счет Подрядчика. Все закупаемые материалы, необходимые для выполнения работ должны согласовываться с Заказчиком.

2.2. Датой выполнения работ считается дата передачи вышеуказанных работ Заказчику Подрядчиком после полного технического освидетельствования и утверждения РОСТЕХНАДЗОРА. Факт выполнения работ подтверждается актом сдачи-приемки.

2.3. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы – три года. На оборудование, комплектующие изделия и используемые материалы – в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта составляет __________ (__________________) рублей 00 копеек. Цена контракта включает НДС, состоит из стоимости изготовления проектно-сметной документации, стоимости материалов необходимых для выполнения работ, демонтажа, самого выполнения ремонта, расходов на перевозку, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

3.2. Расчеты по настоящему контракту осуществляются платежным поручением.

3.3. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены муниципального контракта. Оставшаяся сумма выплачивается  в течение 30 банковских дней с момента выполнения работ безналичным способом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Заказчик	Подрядчик

____________                                                                                  ______________

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы в порядке и сроки установленные муниципальным контрактом.

4.1.2. Нести риски случайной утраты (повреждения) объекта, материалов, оборудования и другого имущества Заказчика.

4.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

4.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

5.2. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество выполнения работ, сроки (графики) выполнения работ, оговоренные настоящим контрактом в соответствии с ГК РФ. В случае поставки некачественных материалов, необходимых для выполнения работ, Подрядчик обязан заменить его на качественный в течение 10-ти дней с момента обнаружения таких недостатков.

5.3. Если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные графиком, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках контракта вправе вычитать из цены контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную 0,5 процента от цены контракта  за каждый день задержки до момента фактического исполнения обязательств.

6. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

6.1. Муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

7. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или частичное неисполнение условий настоящего муниципального контракта в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, возникших после заключения муниципального контракта.

7.2. При наступлении указанных в п.7.1. обстоятельств сторона, для которой наступили эти обстоятельства, должна немедленно известить об этом другую сторону. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документально.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента её получения.

8.2. При полном или частичном отклонении претензии, при неполучении ответа на неё в установленный срок заинтересованная сторона для разрешения спора вправе обратиться в Арбитражный суд Псковской области.

Заказчик	Подрядчик

____________                                                                                  ______________

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с _________ 2009 года и  действует до ________________  2009 года.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр у Заказчика, второй у Подрядчика.

11. Банковские реквизиты, адрес места нахождения сторон:

Подрядчик:

# Заказчик

12. Подписи и печати сторон:

Заказчик:                                                    	                Подрядчик:

Главный врач МУЗ «ЦГБ»	                                             ________________

И.В. Залепа					         ___________________

__________________________    		                           ________________________

М.П.                                                               		  М.П.