Муниципальное учреждение «Комитет культуры Администрации города Великие Луки» извещает о проведении запроса котировок  на право заключения муниципального контракта на ремонт эстрады на пл. Ленина

1.Заказчик: МУ «Комитет культуры Администрации города Великие   Луки» 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул.К.Либкнехта, д.9/14, тел.31157, 37980, факс 31154,

e-mail:vizitvl@ellink.ru

2.Источник финансирования: средства городского бюджета

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4.Предмет запроса котировок: ремонт эстрады.

| № п/п | Наименование работ и затрат материалов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2покрытия | 0,69 |
| 2 | Сверление отверстий в швеллере | 100 отвер. | 0,88 |
| 3 | Устройство покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 0,69 |
| 4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших метал. поверх. (кроме крыш) | 100 м2 окраш. поверхн. | 0,93 |

Срок выполнения работ до 31октября 2007г.

К заявке прилагается локальная смета

5.Место выполнения работ: Псковская область г. Великие Луки, пл. Ленина.

6.Сведения о включенных в цену товара: НДС, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Максимальная цена контракта: 45 847.00  рублей

8.Место и срок подачи котировочных заявок. Котировочные заявки принимаются в письменной форме или  в форме электронного документа со дня опубликования извещения по адресу, МУ «Комитет культуры Администрации города Великие   Луки» 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул.К.Либкнехта, д.9/14, тел.31157, 37980, факс 31154,

e-mail:vizitvl@ellink.ru не позднее 18 часов 00 минут 22 октября  2007 года.

9.Сроки и условия оплаты. Безналичный расчет, предоплата до 30%, окончательный расчет в течение десяти банковских дней после  подписания акта выполненных работ.

10.Срок подписания муниципального контракта  с победителем запроса котировок в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Председатель комитета культуры                                             В.И. Зандер

Приложение №1

Заявка

На участие в котировке цен на право заключения муниципального контракта  на ремонт эстрады на пл. Ленина.

Изучив  запрос котировок  на право заключения  муниципального   контракта на выполнения работ по ремонту эстрады на пл. Ленина.

(наименование организации-участника конкурса)

в лице_________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о решении принять участие   в запросе котировок на размещение муниципального заказа  на условиях  заказчика  и направляет настоящую заявку.

В случае признания нашего предложения по цене обязуемся заключить муниципальный контракт в течение пяти дней со дня подписания протокола подведения итогов котировки цен и осуществить ремонтные работы.

| № п/п | Наименование работ и затрат материалов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0,69 |
| 2 | Сверление отверстий в швеллере | 100 отвер. | 0,88 |
| 3 | Устройство покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 0,69 |
| 4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших метал. поверх. (кроме крыш) | 100 м2 окраш. поверхн. | 0,93 |

Приложение: локальная смета

Сроки выполнения работ__________________________________________

Предложенная цена контракта______________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что  в отношении    ______________________________________________________________________________

(наименование организации - участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, нет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

Участник размещения заказа______________________________________   _____________

(должность, ф.и.о.)                                (подпись)

МП

Приложение №2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Великие Луки                                                                                             «___»________200  г.

_____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________

________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  _____________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

- Предмет муниципального контракта.

1.1.  В соответствии с результатами запроса котировок на право заключения муниципального контракта ______________________________ «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту эстрады_______________________________________________________________, согласно Приложения №1, которое является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.2.  За выполненную работу «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Порядок расчетов по муниципальному контракту.

2.1.Стоимость выполненных работ составляет ________________________

_____________________________________________________________________________. В цену  входит: НДС, расходы на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

  - Сроки и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата  30%, окончательный расчет в течение десяти банковских дней после   подписания акта выполненных работ.

3. Условия выполнения работ

  - Сроки выполнения работ: 31 октября 2007 года.

4.Ответственность сторон.

4.1. Исполнитель гарантирует  своевременную оплату за выполнение работ по ремонту эстрады_______________________________________________________________________ в соответствии с Приложением №1.

4.2. В случае если сроки оказание услуг не соблюдаются, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере не менее  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны,  вступает в силу со дня его подписания и прекращается в день окончания взаимных расчетов сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:

182100, Псковская область

г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д.9/14

ИНН 6025001448

КПП 602501001

Р/с 40204810800000000028

ГРКЦ ГУ Банка России по

Псковской области г. Псков

К/с 30101810200000000774

БИК 045853774

МУ «Комитет культуры Администрации

города Великие Луки

Председатель комитета                                                      Директор

_____________ В.И. Зандер                                              _______________

М.П.